**ACTA DE REUNIÓN**

|  |  |
| --- | --- |
| **GRUPO** | **FECHA** |
| JAVALIMOS | 14/06/2021 |
| **LUGAR** | **HORA** |
| Zoom | 21:00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ASISTENTES** | |
| **NOMBRES** | **CARGO** |
| ADRIAN TOMALA | JEFE DE PROYECTO |
| JHOSSIAS CALDERON | SCRUM MASTER |
| BRYAN SANCHEZ | DESARROLLADOR |
| JORGE RODRIGUEZ | DESARROLLADOR |
| JUNIOR PALMA | DESARROLLADOR |
| FERNANDO TOMALA | JEFE DE OPERACIONES EXPLOREIT (CLIENTE) |

**ORDEN DEL DIA**

Revisión de Sprint 2 donde se incluían las siguientes funcionalidades:

* Sistema en ambiente de producción
* Pago de reservas con tarjeta de crédito
* Filtros funcionales para buscar tours
* Inicio de Sesión para administradores de la plataforma
* Crear tour a partir de otro (Copiar Tour)
* Mejor manejo de cantidad de días e itinerario del Tour
* Manejo de categorías por el administrador

**ACUERDOS**

Para el cliente:

* Conseguir autorización para adquirir certificado SSL.
* Proveer Logos e imágenes necesarias.

Para el equipo de desarrollo (implementar las siguientes funcionalidades):

* No mostrar tamaño del grupo a los usuarios clientes
* Configurar certificado SSL definitivo
* Agregar tarifa por pago con tarjeta
* Agregar Google Analytics
* Implementar modulo de reservas (Administrador)

**ANEXOS**

Video de la Reunión: <https://www.youtube.com/watch?v=NuMdFchi2Xk>

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Luis Adrian Tomalá | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Jhossias Calderón | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Bryan Sanchez |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Jorge Rodriguez | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Junior Palma | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Fernando Tomalá |